**Planejar por Características (PPC)**

**Lista das Features priorizadas para implementação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cronograma e implementação** | | |
| **Participantes:** Abdel Galeb, Filipe Genu, Robson Pereira, Ronaldo Murilo | | |
| **Requisitos** | **Prioridade** | **Previsão** |
| Administrador faça login no sistema através de Login e Senha | 5 | 09/07/2020 |
| Administrador mantenha usuários | 4 | 16/07/2020 |
| Administrador gere boletos e liste os mesmos para os locatários | 3 | 23/07/2020 |
| Administrador mantenha funcionários e prestadores de serviços | 3 | 23/07/2020 |
| Administrador mantenha locatários | 3 | 23/07/2020 |
| Administrador mantenha tipo de reservas | 2 | 30/07/2020 |
| Administrador gere os relatórios | 1 | 06/08/2020 |
| Administrador mantenha enquetes | 1 | 06/08/2020 |
| Administrador mantenha informações do condomínio | 1 | 06/08/2020 |
| Administrador mantenha noticias e comunicados | 1 | 06/08/2020 |
| Locatário faça login no sistema através de Login e Senha | 5 | 09/07/2020 |
| Locatário consulte reservas e possa efetuar as mesmas | 4 | 16/07/2020 |
| Locatário faça consulta de seus boletos | 3 | 23/07/2020 |
| Locatário consulte o histórico do condomínio | 2 | 30/07/2020 |
| Locatário consulte notícias, comunicados e eventos do condomínio | 1 | 06/08/2020 |
| Locatário consulte os funcionários do condomínio | 1 | 06/08/2020 |
| Locatário consulte os prestadores de serviços | 1 | 06/08/2020 |
| Locatário consulte relatórios | 1 | 06/08/2020 |
| Locatários votem nas enquetes | 1 | 06/08/2020 |
| Recepção faça login no sistema através de Login e Senha | 5 | 09/07/2020 |
| Recepção consulte as reservas | 4 | 16/07/2020 |
| Recepção consulte os prestadores de serviços | 2 | 30/07/2020 |
| Recepção consulte notícias, comunicados e eventos do condomínio | 1 | 06/08/2020 |
| Recepção consulte os funcionários do condomínio | 1 | 06/08/2020 |

**Lista dos programadores e das classes das quais são “proprietários”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Desenvolvimento das classes** | | |
| **Participantes:** Abdel Galeb, Filipe Genu, Robson Pereira, Ronaldo Murilo | | |
| **Módulo Administrador** | | |
| **Classes** | **Proprietário da Classe** | **Previsão** |
| Login | Abdel | 09/07/2020 |
| AdministrarUsuarios | Abdel | 16/07/2020 |
| GerarBoletos | Ronaldo | 23/07/2020 |
| ManterLocatarios | Abdel | 23/07/2020 |
| GerarRelatorios | Filipe | 06/08/2020 |
| ManterComunicados | Abdel | 06/08/2020 |
| AdministrarTipoReserva | Ronaldo | 30/07/2020 |
| ManterFuncionariosPrestadores | Filipe | 23/07/2020 |
| AdministrarEnquetes | Robson | 06/08/2020 |
| ManterInformacoesCondominio | Ronaldo | 06/08/2020 |
| **Módulo Recepção** | | |
| **Classes** | **Proprietário da Classe** | **Previsão** |
| Login | Filipe | 09/07/2020 |
| ConsultarReservas | Ronaldo | 16/07/2020 |
| ConsultarPrestadores | Robson | 30/07/2020 |
| ConsultarFuncionarios | Ronaldo | 06/08/2020 |
| ConsultarComunicados | Abdel | 06/08/2020 |
| **Módulo Locatário** | | |
| **Classes** | **Proprietário da Classe** | **Previsão** |
| Login | Robson | 09/07/2020 |
| FazerReservas | Filipe | 16/07/2020 |
| ConsultarRelatorios | Robson | 06/08/2020 |
| ConsultarBoletos | Filipe | 23/07/2020 |
| ConsultarPrestadores | Abdel | 06/08/2020 |
| ConsultarFuncionarios | Filipe | 06/08/2020 |
| ConsultarComunicados | Robson | 06/08/2020 |
| ParticriparEnquetes | Ronaldo | 06/08/2020 |